Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 06-70/489-4633

Ügyiratszám: HSZ/28715-1/2022.

K I V O N A T

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. szeptember 01-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

(Napirend.)

118/2022. (IX. 01.) PGB határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi javaslatot.

Napirend:

- Előterjesztés csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításáról.

Előadó: városfejlesztési irodavezető

#### Tájékoztatók, bejelentések

1. napirend

#### Előterjesztés csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításáról. (képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülés 01. napirend)

119/2022. (IX. 01.) PGB határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 azonosítójú, Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2021. című projekt műszaki tartalom csökkentését az alábbi szakaszok meghagyásával:

- Sósvíztározó kotrási munkálatai, 2179 fm

- Bárány utca, 887 fm

- Hajdú utca, 37 fm

- Nyugati sor a befogadó és a Mező utca között, 384 fm,

- Szik utca, 355 fm.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja a projekt megvalósításhoz szükséges többlettámogatás megigénylését, továbbá javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem elszámolható költségekhez szükséges saját forrás, 7 M Ft biztosítását a 2022. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.

Határidő: 	2022. szeptember 01.

Felelős: 	bizottsági elnök

K.m.f

Harsányi István sk.							Mester József sk.

bizottsági elnök							   bizottsági tag

A kivonat hiteléül:

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 15.

Balla Lászlóné sk.

leíró