| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  | 35. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/30223/2024. A 2024. december 12-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Sári Ádám városfejlesztési ügyintéző |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése) | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfejlesztési és Műszaki Bizottság |
|  | A testületi döntés minősége: | minősített többség |

ELŐTERJESZTÉS

A pavilon áthelyezésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 350/2024. (XI.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a gyógyfürdő előtti téren, a napvitorla alatt található két darab pavilont saját költségén áttelepíti a fürdő főbejáratától jobb oldalra, a Tourinform Iroda és a nyilvános mosdó közötti területre, a fürdő területére besüllyesztve úgy, hogy annak arculata ne sérüljön. A határozatban döntött továbbá arról is, hogy az áthelyezett pavilon arculatát, igényesen, a már meglévő vendéglátó-egység arculatához kell igazítani, melyekben továbbra is vendéglátó-egységek működését képzeli el.

A fentiek miatt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ajánlatot kért a hajdúszoboszlói Szent István Parkban található két darab árusító egység áthelyezésének tervezésére.

A tervezési feladat részét képezi:

- Látványtervek, kiviteli tervek és mérőhelyi tervek készítése, a helyszíni adottságokat figyelembe véve.

- Egyeztetés a villamos energia ellátás módjáról a megrendelővel, a telepítéssel érintett ingatlan vagyonkezelőjével, a HUNGAROSPA Zrt-vel, szükség esetén a területileg illetékes hálózati engedélyessel,

- Egyeztetés az ivóvíz ellátás, szennyvíz rákötés módjáról a megrendelővel, a telepítéssel érintett ingatlan vagyonkezelőjével, a HUNGAROSPA Zrt-vel, szükség esetén és a területileg illetékes szolgáltatóval.

- A szükséges közműnyilatkozatok beszerzése.

- Hálózati engedélyes hozzájárulásának beszerzése /amennyiben szükséges/.

- A tervezési feladat részeként el kell készíteni a terveken túl, az árazott tervezői költségvetést és az árazatlan költségvetési kiírást.

- Az elkészült tervdokumentációt 4 papíralapú példányban és elektronikusan szükséges megrendelő részére leszállítani.

Az ajánlatkérésre beérkezett 3 db érvényes ajánlat közül – az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján - Gyöngyösi Miklós e.v. bruttó 1.630.000,- Ft-os ajánlatának elfogadását javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságokat, az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2024. (XII.12.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hajdúszoboszlói Szent István Parkban található két darab árusító egység áthelyezésének tervezésére megbízza Gyöngyösi Miklós tervezőt, melyhez a szükséges bruttó 1 630 000 Ft-ot 2024. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 19a/ÖK sora, vagyis  "Fejlesztési tartalék saját erős kivitelezésekhez” keret terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Hajdúszoboszló, 2024. december 10.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető